УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета Администрации

Шелаболихинского района по образованию

______________ М.Н. Чурилова

20.01.2011

ПЛАН

мероприятий по подготовке образовательных учреждений Шелаболихинского района

к новому  2011-2012 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель (наименование учреждения) | Срок исполнения (дата) | Отметка об исполнении (дата) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | Верх-Кучукская СОШ; Шелаболихинская СОШ № 1; Батуровская СОШ; Новообинцевская СОШ; Инская СОШ; Кипринская СОШ; Крутишинская СОШ; Крутишинский дет.сад; Шелаболихинский дет.сад; Селезневская СОШ; Макаровская СОШ. | Август 2011 |  |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | Заключение договора на обслуживание АПС (13 школ, 5 детских садов, ЦДТ). | Май-август 2011 |  |  |
| 3 | Обеспечение объектов установками пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» | Ильинская СОШ; Шелаболихинская СОШ № 1; Шелаболихинская СОШ № 2; Кучукская СОШ. | 01.04.2011 25.08.2011 |  |  |
| 4 | Оснащение объектов с ночным пребыванием детей индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания | - | - | - | - |
| 5 | Проведение мероприятий в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике состояние электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий | Верх-Кучукская СОШ (замена выключателей и розеток 10 шт.); Шелаболихинская СОШ № 1 (замена вывода заземления); Новообинцевская СОШ (замена выключателей и розеток 12 шт.); Кипринская СОШ (ремонт электропроводки); Шелаболихинский дет.сад, Шелаболихинская школа № 2, Макаровская СОШ (замер сопротивления). | Май-август 2011 |  |  |
| 6 | Проведение технического обслуживания систем пожарной автоматики | - | - | - | - |
| 7 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | Центр детского творчества; Кипринский детский сад; Шелаболихинский детский сад; Верх-Кучукский детский сад. | Июнь-август 2011 |  |  |
| 8 | Устранение имеющихся на объектах нарушений требований пожарной безопасности, связанных с содержанием путей эвакуации. Исключение случаев применения для отделки на путях эвакуации стен, потолков, лестничных маршей горючих материалов в том числе красок на горючей основе. | Батуровская СОШ (ремонт стен коридора); Шелаболихинский дет.сад (замена шпингалетов на дверях эвакуационного выхода); Омутская СОШ (обозначение путей эвакуации). | Июнь-август 2011 |  |  |
| 9 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | Шелаболихинский детский сад (ревизия системы противопожарного водоснабжения) | Июнь 2011 |  |  |
| 10 | Оборудование аварийного освещения зданий | 1. Шелаболихинский детский сад (лампа освещения над эвакуационном выходом) | Февраль 2011 |  |  |
| 11 | Организация обучения мерам пожарной безопасности руководителя и персонала учреждения образования | Все учреждения | Август 2011 |  |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |
| 12 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием (указать наименование и количество) | Верх-Кучукская СОШ (установка крана); Кучукская СОШ (приобретение посуды для 1 и 2 блюд 100 шт., 50 табуреток); Новообинцевская СОШ (перегородки, замена столовых приборов); Инская СОШ (тарелки 30 шт.); Крутишинский детский сад (электродуховка); Шелаболихинский дет.сад (ремонт электроплит); Макаровская СОШ (посуда 60 шт.); Кучукский дет.сад (жарочный шкаф). | Май-август 2011 |  |  |
| 13 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения (указать наименование и количество приборов, метраж труб) | Установка счетчика холодной воды (Инская СОШ, Верх-Кучукская СОШ, Крутишинская СОШ, Батуровская СОШ, Ильинская СОШ, Новообинцевская СОШ, Селезневская СОШ, Кипринская СОШ, Макаровская СОШ, Кипринский дет.сад, Верх-Кучукский дет.сад, ЦДТ); Кучукская СОШ (чистка переходных колодцев, выгребных ям); Новообинцевская СОШ (ремонт туалета); Крутишинский дет.сад (замена двух кранов); Шелаболихинский дет.сад (ремонт системы канализации 15 м); Омутская СОШ (прочистка канализации); Макаровская СОШ (водопроводные 30 м) | Май 2011 |  |  |
| 14 | Оборудование (ремонт) систем отопления (указать наименование количество приборов, метраж труб, ремонт котельных) | Верх-Кучукская СОШ (чистка радиаторов отопления); Шелаболихинская СОШ № 1 (ремонт системы отопления 100 погонных м); Кучукская СОШ (промывка системы отопления, установка кранов в регистры); Новообинцевская СОШ (чистка радиаторов, побелка котельной); Кипринская СОШ (ремонт теплотрассы 200 м, замена дымогарной трубы, установка расширителя); Крутишинская СОШ (установка расширителей, подкачивающей помпы); Верх-Кучукский дет.сад (промывка системы отопления); Кипринский дет.сад (промывка системы отопления); Селезневская СОШ (ремонт котлов, помпы, замена труб 40м); Шелаболихинская СОШ № 2 (монтаж отводных труб 12 м, обмуровка котлов, установка обратного клапана на подпитку в котельной); Омутская СОШ (установка второго насоса); Макаровская СОШ (замена задвижек 4 шт.) Инская СОШ (замена дымовой трубы). | июнь- август 2011 |  |  |
| 15 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности (указать вид производственных работ, количество замененных осветительных приборов) | Замена ламп на энергосберегающие по мере сгорания (22 учреждения); Кучукская СОШ (замена электросчетчика); Батуровская СОШ (проведение замера сопротивления изоляции электропроводки); Кипринская СОШ (установка дополнительного освещения над классными досками); Шелаболихинская СОШ № 2 (установка софита); Макаровская СОШ (замена электропроводки (20 м). | Весь период Июнь-август 2011 |  |  |
| 16 | Организация горячего питания (кол-во школьных пищеблоков): количество школьных пищеблоков работающих на сырье: | 13 школ, 2 филиала, 5 детских садов | Весь период |  |  |
| 17 | Оборудование медицинских кабинетов (указать вид работ, перечень приобретаемого оборудования) | Верх-Кучукская (кварц тубусный); Шелаболихинский дет.сад (бактерицидная лампа). Шелаболиха №2 (оборудование по конкурсу) | 01.08.2011 |  |  |
| 18 | Медицинское обслуживание детей (указать как проводится медицинское обслуживание детей, имеется типовой мед. кабинет или приспособленный, имеется ли лицензия): -количество школ, где имеются типовые медицинские кабинеты: -количество школ, где имеются приспособленные медицинские кабинеты: -количество школ, где отсутствуют медицинские кабинеты (указать как проводится медицинское обслуживание детей); -количество школьных медицинских кабинетов, имеющих лицензию на медицинскую деятельность | 0 |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Медицинское обслуживание детей проводится в МУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
| 19 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Персонал всех образовательных учреждений района проходит мед.осмотр согласно совместного графика с ЦРБ | Август 2011 |  |  |
| 20 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся (указать наименование и количество приобретаемой мебели или отреставрированной) | Шелаболихинская СОШ № 1, № 2, Батуровская СОШ, Шелаболихинский дет.сад, Макаровская СОШ (реставрация мебели); Крутишинский детский сад (приобретение16 стульев); Шелаболихинская СОШ № 2 (приобретение 10 комплектов учебной мебели). | Июнь-август 2011 |  |  |
| 21 | Оборудование спортивных залов (вид работ, наименование и количество спорт. инвентаря) | Шелаболихинская СОШ № 1 (монтаж подсобных помещений, установка сантехники, установка душевых кабинок; утепление окон, их частичная закладка); Батуровская СОШ (ремонт окон); Новообинцевская СОШ (покраска); Кипринская СОШ (ремонт пола); Крутишинский дет.сад (10 мячей, 10 обручей); Шелаболихинский дет.сад (20 мячей); Селезневская СОШ (ремонт пола); Шелаболихинская СОШ (оборудование мобильного турника, приобретение мячей, волейбольной сетки); Макаровская СОШ (ремонт дверей). | Июнь-август 2011 |  |  |
| 22 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям (указать вид работ в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора) | Верх-Кучукская СОШ (оборудование раздевалки в начальной школе); Новообинцевская СОШ (оборудование кабинок для обуви); Шелаболихинский детский сад (замена смесителей унитазов) | июль 2011 |  |  |
| Антитеррористическая безопасность |
| 23 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения | 1 Ремонт ограждения (ЦДТ, Батуровская СОШ, Новообинцевская СОШ, Шелаболихинский дет.сад, Селезневская СОШ, Чайкинская ООШ, Макаровская СОШ). | Май-август 2011 |  |  |
| 24 | Установка систем видеонаблюдения | - | - | - | - |
| 25 | Установка тревожной сигнализации | Шелаболихинская СОШ № 1; Кучукская СОШ; Кипринская СОШ. | 01.09.2011 |  |  |
| 26 | Организация охраны | - | - | - | - |
| 27 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) | - | - | - | - |
| Ремонтные работы |
| 28 | Проведение капитального ремонта | Шелаболихинская СОШ № 1 (замена окон, утепление стен, ремонт кровли); | Май-август 2011 |  |  |
| 29 | Проведение текущего ремонта (указать вид работ) | Косметический ремонт (побелка, покраска) всех образовательных учреждений района (22) Шелаболихинская СОШ замена 3 оконных блоков, ремонт потолка учебного класса, частичный ремонт кровли) | Июнь-август 2011 |  |  |
| Выполнение других мероприятий |
| 30 | Поставка в рамках национального проекта “Образование” школьных автобусов. Оснащение школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации «Глонасс», оборудование сидений ремнями безопасности. | Оснащение ГЛОНАСС автобусов Кипринской СОШ и Шелаболихинской СОШ № 1; оборудование ремнями безопасности сидений «Газели» Шелаболихинской СОШ № 1. | 01.04.2011 |  |  |
| 31 | Приобретение учебно-наглядного оборудования в рамках ВЦП «Развития образования в Алтайском крае в 2011-2012 г.г.» | - | - |  |  |
| 32 | Подключение к сети “Интернет” | ЦДТ; ДЮСШ; Новообинцевская СОШ (бухгалтерия). | 01.09.2011 |  |  |
| 33 | Осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование инженерных сетей и сооружений в зимних условиях (согласно акту подготовки учреждений к отопительному сезону) | Батуровская СОШ (промывка системы отопления); Кипринская СОШ (ревизия эл. моторов и водяных насосов); Макаровская СОШ (установка дополнительных батарей). | 01.09.2011 |  |  |
| 34 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | Все образовательные учреждения |  |  |  |
| 35 | Принятие нормативного документа о подготовке образовательных учреждений района к новому учебному году | Комитет по образованию | 15.05.2011 |  |  |
| 36 | Работа комиссии по приемке образовательных учреждений района | Комитет по образованию | Август 2011 |  |  |
| 37 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Все образовательные учреждения района | В течение всего периода |  |  |
| 38 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Все образовательные учреждения района | В течение всего периода |  |  |

Заведующий инспекторским отделом

комитета Администрации Шелабо-

лихинского района по образованию                                                                                            Н.А. Черепанова