УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета Администрации

Шелаболихинского района по образованию

______________ М.Н. Чурилова

20.01.2011

ПЛАН

мероприятий по подготовке образовательных учреждений Шелаболихинского района

к новому  2011-2012 учебному году

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель (наименование учреждения) | Срок исполнения (дата) | Отметка об исполнении (дата) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пожарная безопасность |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения | - Верх-Кучукская СОШ; - Шелаболихинская СОШ № 1; - Батуровская СОШ; - Новообинцевская СОШ; - Инская СОШ; - Кипринская СОШ; - Крутишинская СОШ; - Крутишинский дет.сад; - Шелаболихинский дет.сад; - Селезневская СОШ; - Макаровская СОШ. | Август 2011 |  |  |
| 2 | Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, а также их техническое обслуживание | Заключение договора на обслуживание АПС (13 школ, 5 детских садов, ЦДТ). | Май-август 2011 |  |  |
| 3 | Обеспечение объектов установками пожарной автоматики с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» | - Ильинская СОШ; - Шелаболихинская СОШ № 1; - Шелаболихинская СОШ № 2; - Кучукская СОШ. | 01.04.2011 25.08.2011 |  |  |
| 4 | Оснащение объектов с ночным пребыванием детей индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания | - | - | - | - |
| 5 | Проведение мероприятий в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике состояние электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий | - Верх-Кучукская СОШ (замена выключателей и розеток 10 шт.); - Шелаболихинская СОШ № 1 (замена вывода заземления); - Новообинцевская СОШ (замена выключателей и розеток 12 шт.); - Кипринская СОШ (ремонт электропроводки); - Шелаболихинский дет.сад, Шелаболихинская школа № 2, Макаровская СОШ (замер сопротивления). | Май-август 2011 |  |  |
| 6 | Проведение технического обслуживания систем пожарной автоматики | - | - | - | - |
| 7 | Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений | - Центр детского творчества; - Кипринский детский сад; - Шелаболихинский детский сад; - Верх-Кучукский детский сад. | Июнь-август 2011 |  |  |
| 8 | Устранение имеющихся на объектах нарушений требований пожарной безопасности, связанных с содержанием путей эвакуации. Исключение случаев применения для отделки на путях эвакуации стен, потолков, лестничных маршей горючих материалов в том числе красок на горючей основе. | - Батуровская СОШ (ремонт стен коридора); - Шелаболихинский дет.сад (замена шпингалетов на дверях эвакуационного выхода); - Омутская СОШ (обозначение путей эвакуации). | Июнь-август 2011 |  |  |
| 9 | Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | - Шелаболихинский детский сад (ревизия системы противопожарного водоснабжения) | Июнь 2011 |  |  |
| 10 | Оборудование аварийного освещения зданий | 1. Шелаболихинский детский сад (лампа освещения над эвакуационном выходом) | Февраль 2011 |  |  |
| 11 | Организация обучения мерам пожарной безопасности руководителя и персонала учреждения образования | Все учреждения | Август 2011 |  |  |
| Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |  |  |
| 12 | Оснащение пищеблоков технологическим и иным оборудованием (указать наименование и количество) | - Верх-Кучукская СОШ (установка крана); - Кучукская СОШ (приобретение посуды для 1 и 2 блюд 100 шт., 50 табуреток); - Новообинцевская СОШ (перегородки, замена столовых приборов); - Инская СОШ (тарелки 30 шт.); - Крутишинский детский сад (электродуховка); - Шелаболихинский дет.сад (ремонт электроплит); - Макаровская СОШ (посуда 60 шт.); - Кучукский дет.сад (жарочный шкаф). | Май-август 2011 |  |  |
| 13 | Оборудование (ремонт) систем канализации и водоснабжения (указать наименование и количество приборов, метраж труб) | - Установка счетчика холодной воды (Инская СОШ, Верх-Кучукская СОШ, Крутишинская СОШ, Батуровская СОШ, Ильинская СОШ, Новообинцевская СОШ, Селезневская СОШ, Кипринская СОШ, Макаровская СОШ, Кипринский дет.сад, Верх-Кучукский дет.сад, ЦДТ); - Кучукская СОШ (чистка переходных колодцев, выгребных ям); - Новообинцевская СОШ (ремонт туалета); - Крутишинский дет.сад (замена двух кранов); - Шелаболихинский дет.сад (ремонт системы канализации 15 м); - Омутская СОШ (прочистка канализации); - Макаровская СОШ (водопроводные 30 м) | Май 2011 |  |  |
| 14 | Оборудование (ремонт) систем отопления (указать наименование количество приборов, метраж труб, ремонт котельных) | - Верх-Кучукская СОШ (чистка радиаторов отопления); - Шелаболихинская СОШ № 1 (ремонт системы отопления 100 погонных м); - Кучукская СОШ (промывка системы отопления, установка кранов в регистры); - Новообинцевская СОШ (чистка радиаторов, побелка котельной); - Кипринская СОШ (ремонт теплотрассы 200 м, замена дымогарной трубы, установка расширителя); - Крутишинская СОШ (установка расширителей, подкачивающей помпы); - Верх-Кучукский дет.сад (промывка системы отопления); - Кипринский дет.сад (промывка системы отопления); - Селезневская СОШ (ремонт котлов, помпы, замена труб 40м); - Шелаболихинская СОШ № 2 (монтаж отводных труб 12 м, обмуровка котлов, установка обратного клапана на подпитку в котельной); - Омутская СОШ (установка второго насоса); - Макаровская СОШ (замена задвижек 4 шт.) - Инская СОШ (замена дымовой трубы). | июнь- август 2011 |  |  |
| 15 | Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности (указать вид производственных работ, количество замененных осветительных приборов) | - Замена ламп на энергосберегающие по мере сгорания (22 учреждения); - Кучукская СОШ (замена электросчетчика); - Батуровская СОШ (проведение замера сопротивления изоляции электропроводки); - Кипринская СОШ (установка дополнительного освещения над классными досками); - Шелаболихинская СОШ № 2 (установка софита); - Макаровская СОШ (замена электропроводки (20 м). | Весь период Июнь-август 2011 |  |  |
| 16 | Организация горячего питания (кол-во школьных пищеблоков): количество школьных пищеблоков работающих на сырье: | 13 школ, 2 филиала, 5 детских садов | Весь период |  |  |
| 17 | Оборудование медицинских кабинетов (указать вид работ, перечень приобретаемого оборудования) | - Верх-Кучукская (кварц тубусный); - Шелаболихинский дет.сад (бактерицидная лампа). - Шелаболиха №2 (оборудование по конкурсу) | 01.08.2011 |  |  |
| 18 | Медицинское обслуживание детей (указать как проводится медицинское обслуживание детей, имеется типовой мед. кабинет или приспособленный, имеется ли лицензия): -количество школ, где имеются типовые медицинские кабинеты: -количество школ, где имеются приспособленные медицинские кабинеты: -количество школ, где отсутствуют медицинские кабинеты (указать как проводится медицинское обслуживание детей); -количество школьных медицинских кабинетов, имеющих лицензию на медицинскую деятельность | 0 |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  |
|  |  | Медицинское обслуживание детей проводится в МУЗ «Шелаболихинская ЦРБ» |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |
| 19 | Прохождение медицинского осмотра персоналом | Персонал всех образовательных учреждений района проходит мед.осмотр согласно совместного графика с ЦРБ | Август 2011 |  |  |
| 20 | Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся (указать наименование и количество приобретаемой мебели или отреставрированной) | - Шелаболихинская СОШ № 1, № 2, Батуровская СОШ, Шелаболихинский дет.сад, Макаровская СОШ (реставрация мебели); - Крутишинский детский сад (приобретение16 стульев); - Шелаболихинская СОШ № 2 (приобретение 10 комплектов учебной мебели). | Июнь-август 2011 |  |  |
| 21 | Оборудование спортивных залов (вид работ, наименование и количество спорт. инвентаря) | - Шелаболихинская СОШ № 1 (монтаж подсобных помещений, установка сантехники, установка душевых кабинок; утепление окон, их частичная закладка); - Батуровская СОШ (ремонт окон); - Новообинцевская СОШ (покраска); - Кипринская СОШ (ремонт пола); - Крутишинский дет.сад (10 мячей, 10 обручей); - Шелаболихинский дет.сад (20 мячей); - Селезневская СОШ (ремонт пола); - Шелаболихинская СОШ (оборудование мобильного турника, приобретение мячей, волейбольной сетки); - Макаровская СОШ (ремонт дверей). | Июнь-август 2011 |  |  |
| 22 | Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям (указать вид работ в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора) | - Верх-Кучукская СОШ (оборудование раздевалки в начальной школе); - Новообинцевская СОШ (оборудование кабинок для обуви); - Шелаболихинский детский сад (замена смесителей унитазов) | июль 2011 |  |  |
| Антитеррористическая безопасность |  |  |  |  |  |
| 23 | Установка ограждения по периметру образовательного учреждения | 1 Ремонт ограждения (ЦДТ, Батуровская СОШ, Новообинцевская СОШ, Шелаболихинский дет.сад, Селезневская СОШ, Чайкинская ООШ, Макаровская СОШ). | Май-август 2011 |  |  |
| 24 | Установка систем видеонаблюдения | - | - | - | - |
| 25 | Установка тревожной сигнализации | - Шелаболихинская СОШ № 1; - Кучукская СОШ; - Кипринская СОШ. | 01.09.2011 |  |  |
| 26 | Организация охраны | - | - | - | - |
| 27 | Оборудование экстренной связи с органами МВД России, ФСБ России (по согласованию) | - | - | - | - |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |
| 28 | Проведение капитального ремонта | Шелаболихинская СОШ № 1 (замена окон, утепление стен, ремонт кровли); | Май-август 2011 |  |  |
| 29 | Проведение текущего ремонта (указать вид работ) | Косметический ремонт (побелка, покраска) всех образовательных учреждений района (22) Шелаболихинская СОШ замена 3 оконных блоков, ремонт потолка учебного класса, частичный ремонт кровли) | Июнь-август 2011 |  |  |
| Выполнение других мероприятий |  |  |  |  |  |
| 30 | Поставка в рамках национального проекта “Образование” школьных автобусов. Оснащение школьных автобусов аппаратурой спутниковой навигации «Глонасс», оборудование сидений ремнями безопасности. | - Оснащение ГЛОНАСС автобусов Кипринской СОШ и Шелаболихинской СОШ № 1; - оборудование ремнями безопасности сидений «Газели» Шелаболихинской СОШ № 1. | 01.04.2011 |  |  |
| 31 | Приобретение учебно-наглядного оборудования в рамках ВЦП «Развития образования в Алтайском крае в 2011-2012 г.г.» | - | - |  |  |
| 32 | Подключение к сети “Интернет” | - ЦДТ; - ДЮСШ; - Новообинцевская СОШ (бухгалтерия). | 01.09.2011 |  |  |
| 33 | Осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование инженерных сетей и сооружений в зимних условиях (согласно акту подготовки учреждений к отопительному сезону) | - Батуровская СОШ (промывка системы отопления); - Кипринская СОШ (ревизия эл. моторов и водяных насосов); - Макаровская СОШ (установка дополнительных батарей). | 01.09.2011 |  |  |
| 34 | Разработка организационно-распорядительных документов по пожарной безопасности (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние образовательного учреждения, инструкций по мерам пожарной безопасности, планов эвакуации и др.) | Все образовательные учреждения |  |  |  |
| 35 | Принятие нормативного документа о подготовке образовательных учреждений района к новому учебному году | Комитет по образованию | 15.05.2011 |  |  |
| 36 | Работа комиссии по приемке образовательных учреждений района | Комитет по образованию | Август 2011 |  |  |
| 37 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - безопасность дорожного движения | Все образовательные учреждения района | В течение всего периода |  |  |
| 38 | Проведение занятий по курсу ОБЖ - противопожарная безопасность | Все образовательные учреждения района | В течение всего периода |  |  |

Заведующий инспекторским отделом

комитета Администрации Шелабо-

лихинского района по образованию                                                                                            Н.А. Черепанова